2016-03-15

**12. Förslag om färdigställande av fiberkabelnätet**

**Styrelsens förslag till beslut**

Styrelsens förordar alt 1 innebärande att fibernätet färdigställs samt att inkoppling sker i samtliga fastigheter som är bebyggda. Förslag till hur obebyggda fastigheter ska kompenseras tas fram.

**Bakgrund**

Styrelsen har lämnat information i ärendet vid ett särskilt möte i Saxemaraskolan 5 mars. Material i form av Powerpointbilder hade mailats till samtliga medlemmar före detta möte. Vid årsstämman kommer motsvarande information att redovisas.

Vid mötet informerades om tre huvudalternativ:

1. Fiber till alla fastigheter inkl indragning i byggnad färdigt för internet.
2. Fiber dras till kopplingsskåpen dvs färdigt fibernät. Indragning till de som önskar och betalar.
3. Ingen åtgärd.

Alt 1 innebär en kalkylerad engångskostnad på totalt 581 625 kronor för föreningen, vilket motsvarar 8 309 kr per fastighet. Driftkostnaden i föreningen blir marginell. Användare betalar avgift till internetleverantör – se Ronnebyportalen.

Alt 2 innebär en kalkylerad engångskostnad på totalt 263 000 kronor för föreningen, vilket motsvarar 3 757 kr per fastighet. De som ansluter sig betalar själv för färdigställandet från kopplingsskåp in i byggnad. Driftkostnaden i föreningen blir marginell. Användare betalar avgift till internetleverantör – se Ronnebyportalen.

Alt 3 medför inga kostnader nu.

**Styrelsens förslag är att delar av föreningens överskott på totalt 1 022 354 kronor används för färdigställande av fibernätet enligt alt 1.** Om vi ansluter oss till Miljötekniks fibernät kommer Miljöteknik tillhandahålla Mediekonverter. Denna kommer att ägas av den enskilda användaren. Användaren betalar endast sedvanlig avgift till vald Internetleverantör. På Ronnebyportalen framgår priser, kapacitet och andra villkor för många olika Internetleverantörer. Den som inte vill ansluta sig till Ronnebyportalen kommer att ha möjlighet att avstå och slipper därmed den månatliga avgiften.

Fördelen med att välja alt 1 i stället för alt 2 är att priserna kan hållas lägre då flera anslutningar sker samtidigt. Föreningen kommer också att få större kontroll över inkopplingarna i fibernätet. Förslag kommer i detta alternativ att tas fram för hur obebyggda tomter ska kompenseras.

Gunilla Edvinsson